衡阳市第二福利院便道建设项目

比

选

文

件

衡阳公路桥梁建设有限公司

二〇二五年 十 月

目录

第一章  比选公告	1

第二章  参选人须知 	5

第三章  参选文件要求	10

第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）	51

- 第一章  比选公告

- 衡阳市第二福利院便道工程

- 劳务扩大分包招标比选公告

- 项目概况
   1.招标项目：衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包。

- 2.项目地点：衡阳市雁峰区。

3.计划施工或服务时间：2025年10月23日至12月8日。

4.招标人：衡阳公路桥梁建设有限公司

二、招标内容和范围包括

1.招标内容：衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包，劳务队伍施工内容简介：沿第二福利院围墙修建一条便道至大门口，靠围墙侧修建一条排水沟 。

2.范围及桩号：衡阳市第二福利院。

3.主要工程量：从南二环辅道沿第二福利院围墙修建一条宽7m、长约177米的便道至大门口，道路结构按清表压实后铺设两层水稳砂、一层沥青混凝土设置，靠围墙侧修建一条排水沟。

4.增值税税金的计算方法：☑一般计税方法☑简易计税方法

三、控制价
  本项目最高投标上限值为 合同总价下浮15%（含9%增值税）。

四、投标人资格要求

1.投标人具有独立法人资格并依法取得营业执照、相应资质证书、安全生产许可证，并在有效期限内；

2.投标人具备相应的资质：施工劳务不分等级资质；

3.投标人注册资金不应低于人民币100万元；

4.具有较强的技术力量、经济实力，并在人员、设备等方面具有承担本次招标工作劳务施工的能力；

☑不提供。

□提供：近3年内（    年   月至    年  月）不少于    个（1至3个）       的类似项目业绩。

类似项目业绩是指:                                。

业绩证明材料须提供合同、交（竣）工验收证明或结算单两种资料。

5.项目负责人要求：

☑不提供。

□提供:拟任项目负责人须具有     （证书或职称或执业资格等），且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（  年  月至   年  月）的社保证明。

6.信誉要求：近三年内，在经营活动中无不良记录。投标人必须提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）信用信息共享平台的信用查询截图。参选单位在近三年内与衡阳路桥无诉讼、仲裁、结算纠纷；

7.关联要求：参选单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。

8.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。

9.投标人须为衡阳路桥劳务库中单位，未入库单位须通过线下向招标单位提交相关书面申请资料，办理劳务库准入，只有完成入库手续的分包单位才能进行投标。

10.增值税要求：

投标人为☑一般纳税人，☑小规模纳税人

本次招标的工程增值税税率按9%执行。

11.其他要求：    。

五、招标比选文件的获取

凡有意参加比选的符合条件的比选单位，2025年10月14日至2025年                             10月16日在衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦17楼1702室获取。

六、投标保证金
  本次比选的投标保证金为  2000  元，采用银行转账或保函形式（银行保函或担保公司保函）。收款账户信息如下：

户  名：衡阳公路桥梁建设有限公司

开户行：建设银行华新支行

账  号：43050164443600001652

- 开标时间及地点
  本项目拟定于2025年10月17日10时00分在衡阳公路桥梁建设有限公司，衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦17楼1702室开标，如有变动将提前一天另行通知。

- 1.开标当日，各参选单位法定代表人持法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，或由委托代理人持法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证明原件）及本人身份证原件到比选方监督代表处验证身份，身份验证不合格的取消其参选资格；同时，参选单位须提供投标保证函原件以现场核查，未按比选文件规定按时缴纳投标保证金的，取消其参选资格；身份验证和投标保证金核查通过的参选单位按要求填写参选文件接收登记表。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

八、发布公告的媒介
  本次比选公告在衡阳公路桥梁建设有限公司官方网站（www.hylqgs.com）上发布。
  九、联系方式
  招 标 人：衡阳公路桥梁建设有限公司
  地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦
  联 系 人：张山毅
  联系电话：18670788804
  十、监督
  监督单位：衡阳公路桥梁建设有限公司纪检监察室
  地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦18楼1805室
  联系人：阳骞

电  话：13974720916

招标人：衡阳公路桥梁建设有限公司

2025年10月14日

- 第二章  参选人须知

- 参选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人 ：衡阳公路桥梁建设有限公司 地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦 联 系 人：张山毅 联系电话：18670788804 |
| 2 | 项目名称 | 衡阳市第二福利院便道建设项目 |
| 3 | 项目概况 | 衡阳市第二福利院便道与排水沟等配套设施建设 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 比选范围 | 衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包 |
| 6 | 服务期限 | 2025年10月23日开工至该工程完工 |
| 7 | 资格要求 | 1.投标人具有独立法人资格并依法取得营业执照、相应资质证书、安全生产许可证，并在有效期限内； 2.投标人具备相应的资质：施工劳务不分等级资质或房建、市政工程施工资质； 3.投标人注册资金不应低于人民币100万元； 4.具有较强的技术力量、经济实力，并在人员、设备等方面具有承担本次招标工作劳务施工的能力； ☑不提供。 □提供:近3年内（ 年 月至 年 月）不少于1个（1至3个）工程金额不低于 万元的道路工程项目的类似项目业绩。 5.项目负责人要求： ☑不提供。 □提供:拟任项目负责人须具有 （证书或职称或执业资格等），且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（ 年 月至 年 月）的社保证明。 6.信誉要求：近三年内，在经营活动中无不良记录。投标人必须提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）信用信息共享平台的信用查询截图。参选单位在近三年内与衡阳路桥无诉讼、仲裁、结算纠纷； 7.关联要求：参选单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。 8.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。 9.投标人须为衡阳路桥劳务库中单位，未入库单位须通过线下向招标单位提交相关书面申请资料，办理劳务库准入，只有完成入库手续的分包单位才能进行投标。 10.增值税要求： 投标人为☑一般纳税人，☑小规模纳税人， 本次招标的工程增值税税率按9%执行。 11.其他要求： 。 |
| 8 | 参选人提出问题的截止时间 | 开标前24小时 |
| 9 | 参选人确认收到比选文件澄清、修改及答疑的时间 | 在收到相应文件后24小时内 |
| 10 | 递交参选文件截止时间及地点 | 同开标时间及地点 |
| 11 | 开标时间及地点 | 详见比选公告 |
| 12 | 参选文件 份数 | 正本1份，副本4份。电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。 |
| 13 | 比选有效期 | 15天 |
| 14 | 投标 保证金 | 1.参选单位需提供投标保证金，投标保证金采用银行转账或保函形式（银行保函或担保公司保函）。 2.投标保证金为 2000 元。 |
| 15 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 16 | 最高投标 限价 | 最高投标上限值：合同总价下浮15 %（含9%增值税）,合同总价295709.26元。 |
| 17 | 评选委员会 的组建 | 由比选人负责组建。 |
| 18 | 中选公示 | 在中选通知书发出前，比选人将中选候选人的情况在衡阳公路桥梁建设有限公司官方网站（www.hylqgs.com）予以公示。 |

- 一、比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

二、比选相关说明

1.参选人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制参选文件，并保证参选文件的正确性和真实性。

2.参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向比选人提出，否则，由此引起的费用由参选人自行承担。

3.不按比选文件要求提供的参选文件将被拒绝。

4.参选人如对该比选文件有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间以书面形式递交至比选人。比选人对参选人的答疑，都将以官网发布答疑澄清公告的形式通知所有参选人，答疑澄清公告内容视为比选文件的组成部分。

5.比选公告发出后，在提交参选文件截止时间前，比选人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以发布公告形式通知所有参选人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使参选人在编制参选文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，比选人可酌情延长递交参选文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。

三、投标保证金

1.参选人须知前附表规定交纳投标保证金的，应按参选人须知前附表规定的投标保证金形式交纳。投标保证金有效期应当与参选人须知前附表第13款规定的比选有效期一致。

2.参选人未按照比选文件要求提交投标保证金的，参选无效。

3.有下列情形之一的，投标保证金可不予退还，比选人有权向出具保函的银行或担保公司提出索赔：

（1）参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

（2）参选人在参选文件中提供虚假资料的；

（3）确定中选结果后，无正当理由放弃中选资格的；

（4）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中选参选人不与比选人签订合同的；

（5）参选人与比选人或其他参选人恶意串通的；

（6）比选文件规定的其他情形。

四、重新比选

在下列情况下，比选人应当重新比选：

1.在开标截止时间前提交参选文件的参选人少于三个的；

2.所有参选均被否决的；

3.评标委员会否决不合格参选后，因有效参选不足三个使得比选明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部参选的；

比选人重新比选后，再次发生上述情形之一的，比选人可自行决定不再进行比选。

- 第三章 参选文件要求

一、参选文件编制主要内容及格式

- 1.比选函（按附件1格式）

- 2.承诺函（按附件2格式）

- 3.法定代表人身份证明（按附件3格式）

- 4.法定代表人授权委托书（按附件4格式）

- 5.参选人基本情况表（按附件5格式）

- 6.资格条件（符合参选人须知前附表7资格要求的相关证明文件）

- （1）营业执照复印件

- （2）资质证书复印件

- （3）安全许可证复印件

（4）业绩：参选单位独立完成的完整版合同、交（竣）工验收证明或结算单两种资料复印件，并加盖参选单位公章。（不提供）

（5）拟任本项目负责人   （证书或职称或执业资格等）复印件及社保证明，并加盖参选单位公章。（不提供）

（6）其他人员      （不提供）

（7）“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件，并加盖参选单位公章。

（8）企查查或水滴信用首页股东信息，主要人员截图并加盖参选单位公章。

（9）其他资格要求证明文件（如有，格式自拟）

- 7.报价一览表及工程量清单（按附件6的格式报价）

- 8.合同文件（附件7）

- 9.投标保证金（附件8）

- 10.声明书（附件9）（不提供）

11.关联要求（附件10格式）

12.联合体要求（附件10格式）

- 13.增值税要求（附件10格式）

- 14.其他

二、参选文件编制要求

1.以上资料如有复印件，须在复印件上加盖参选单位公章。

2.参选文件须装订成册并编制目录及页码。

3.参选文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。

4.参选文件伍份。正本1份，副本4份，电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。纸质版参选文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

5.参选文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、由参选人法定代表人或授权委托人签字并加盖参选单位公章。如果参选文件没有按上述要求密封，比选人将不承担参选文件错放或提前开封的责任，参选文件将予以拒绝。

6.比选有效期为提交参选文件截止之日起30天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的参选文件均保持有效。本次参选文件资料均不退还。

附件1

比 选 函

致：衡阳公路桥梁建设有限公司

（参选单位全称）授权（授权委托人姓名）（职务）为全权代表，参加贵方组织的 衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包 比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选公告及比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中选，我方保证按报价一览表签订合同，不因其他任何情况而改变报价。

如我方中选，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成委托本项目 福利院便道与排水沟等工程配套设施建设 工作任务。

我方同意在本比选项目比选时间起至委托  福利院便道与排水沟等工程配套设施建设 工作结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本比选函是本参选文件的组成部分，对我方均有约束力。

在签订合同前，贵方的中选通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本比选有关的一切正式往来函件请寄：

地址：          邮编：

电话：          传真：

参选单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

日期：   年   月   日

附件2

承 诺 函

1、若我方中选，我方愿意完全遵照贵方的比选公告、比选文件和政府的有关规定，积极配合比选人签订合同，并按合同要求承担本项目委托全部工作，保证不转让、转包本项目的 福利院便道与排水沟等工程配套设施建设  全部业务。

2、在正式合同订立之前，本参选文件同贵方中选通知书，以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

3、我们对出具的业绩表以及反映参选人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的比选资格和中选资格。

4、同意从中选日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本参选文件的各项承诺。本参选文件始终将对我方具有法律约束力。

5、我方承诺，若中选，本参选文件中人员安排不做更换。

参选单位：（公章）

邮政编码：

参选单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：   年   月   日

附件3

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：      系            的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）

参选单位（公章）：

年    月   日

注：参选人代表是参选人法定代表人的，请另单独准备本法定代表人身份证明原件一份，身份验证时单独提交（同时需验法定代表人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃比选资格。

附件4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于　　　　　　（地址）的　　　　　　　　　　　（单位全称）的法定代表人　　　　（法定代表人姓名、职务）授权　　　（被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与   衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包 投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。

本授权书于　　　年　　月　　日签字生效，特此申明。

附：委托代理人身份证复印件（法定代表人身份证明，原件）

委托代理人身份证复印件（正反面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字或盖章）：

年　　月　　日

注：参选人代表不是参选人法定代表人的，请另单独准备本授权委托书原件一份，身份验证时单独提交（同时需验被授权人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃比选资格。

附件5

参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定 代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 组织机构 代码 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业 收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工 总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证 机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》、资质证书、安全生产许可证（副本）复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

参选单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附件6

报价一览表

| 项目名称 | 衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包 |
| --- | --- |
| 工作内容 | 福利院便道与排水沟等工程配套设施建设 |
| 投标报价 | 大写： 。 小写： 。 合同总价下浮率为： % |
| 工作质量 | 满足比选文件要求。 |
| 项目负 责人 |  |
| 备 注 | 本项目最高投标上限值为 合同总价下浮15%（含9%增值税）,合同总价为295709.26元，投标报价不得高于最高投标上限值。一般须附报价清单。 |

参选单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：衡阳市第二福利院便道建设项目 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税金额 | 备注 |
|  | 衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大分包 | 项 | 1 |  |  |  |  | 明确计量规则 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工序内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料消耗量达到社会先进水平100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超额消耗包含在相关单价以内 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、合同总价为295709.26元，本项目最高投标上限值为合同总价下浮15%（含9%增值税）。本表所有单价包含完成本细目工程的所有费用（含材料、人工、机械、场地、协调、安全生产、各种措施费、各种规费、利润、税金及合同约定的其他费用等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、各细目的工作内容及结算规则包括但不限于甲方与业主签订的合同相关规定要求，凡业主不给予甲方计量的相关内容，视为包含在相关工作以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、材料由甲方采购材料时，甲方将根据购买时价格扣除材料费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、此表中各项单价执行过程中不作调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、预估的工程数量不作为结算和价格调整的依据，结算数量不得超过经甲方验收合格并计量、审计的工程数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

合同文件

## 建筑服务劳务分包合同

甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司

注册地址： 湖南省衡阳市蒸湘区解放路315号

通讯地址：湖南省衡阳市蒸湘区解放路315号

法定代表人：张科 	                       职务： 董事长

纳税人身份：增值税一般纳税人

纳税人识别号： 91430400185029386N

基本存款账户银行名称： 建设银行华新支行

基本存款账户银行账号： 43050164443600001652

乙方：

注册地址：          邮编：

通讯地址：          邮编：

法定代表人：                      职务：

纳税人身份：

纳税人识别号：

基本存款账户银行名称：

基本存款账户银行账号：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就  衡阳市第二福利院便道建设项目劳务扩大   分包施工事项达成一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。乙方已完全知晓、充分了解本合同对分包工程的技术、质量、工期、安全、环保、资金等要求；已对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与完成合同工作有关的其他一切资源与环境情况。经甲、乙双方共同协商，就本工程劳务分包事项达成一致意见，签订本合同。

一、分包工程概况

1、工程名称：    衡阳市第二福利院便道建设项目

2、工程地点：   衡阳市雁峰区

3、工程内容及范围：  衡阳市第二福利院便道建设项目 劳务扩大分包 工程， 具体见《合同价格清单》，《合同价格清单》中任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。

4、工期： 45  日历天（月），

开工日期：2025年 10 月    日 ，完工日期： 2025年12 月    日

合同工期应达到业主调整的施工计划。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

二、合作方式与材料、机械供应

1、合作方式为    劳务  分包，大宗材料由甲方采购提供。在甲方技术指导下乙方提供本合同工程范围内所有工作所需的全部劳务、机械设备、（除以上大宗材料以外的）一切材料等，并承担完成本合同工作相应的一切费用，实行综合单价包干形式进行结算。乙方承担的分包工程应当自行完成合同约定的所有工作，不得再进行转包、分包。

- 乙方承诺本公司具有本合同内容相应的营业执照、资质和安全生产许可证，证照齐全有效。

- 甲方对本合同的格式条款，均已采取合理方式提示乙方注意免除或者减轻其全力责任等与乙方有重大利害关系的条款，并按照乙方的要求，对该条款予以了充分说明，乙方已完全理解与本合同相关的所有合同内容，包括但不限于甲方与业主所签订的总承包合同、补充协议、会议纪要、技术文件、招投标文件、承诺函等与本工程内容相关的一切文件，将全面履行总包（与业主）合同中与本分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外，包括但不限于质量、工期、安全文明施工、创优等相关义务。乙方应确保甲方免于由乙方产生而承担违约责任，若因乙方原因给甲方造成不良影响和经济损失的，乙方须挽回影响和赔偿损失并放弃向甲方追索一切责任的权利。

- 签署本合同时，乙方已阅读并理解了甲方关于技术、质量、安全、进度、环保、文明施工、治安、劳务用工等方面的管理制度，甲方也依法向乙方进行了提示与充分说明。

- 本合同订立前，乙方应向甲方交付总合同金额      %的履约保证金或等值的银行保函，金额为人民币               元 大写：               ，作为乙方履行合同的担保。合同履行完，乙方无违约情形，15个工作日内甲方无息退还乙方。

6、甲方有权统一购买施工所用的大宗材料，乙方派专人向甲方办理限额领料手续，并按乙方实际领用数量在乙方结算款中扣减。乙方应提前7天（对采购数量较大或采购难度较大，提前15天以上）向甲方报材料计划，对于远距离材料应提前30天报甲方材料计划，以便提前采购。乙方应有充足的材料贮藏地，因料源紧张造成乙方停工，甲方概不负责。以甲方与供方签订的材料价格作为结算依据，乙方不能因材料价格上涨而向甲方索取任何费用。乙方负责材料卸车和工地保管责任及费用。甲方所供材料发票由甲方保管，乙方不得索要。

7、除大宗材料甲方有权统一购买外，其他施工机械设备、机具、周转材料、施工辅助材料、零星材料由乙方自行采购或租赁，甲方有权对施工质量、安全、施工进度进行监督、把关。甲方有权对到场所有材料进行检查、试验，不合格材料乙方应清理出场，不合格材料产生的一切费用由乙方负责。但甲方的监督、把关不得代替和减轻乙方因其选用不合格材料、设备所造成的损失和责任。乙方材料验收、保管的费用包括在相关单价以内，甲方不再予以乙方其他任何费用。

乙方材料采购与管理工作应安排专人负责，服从甲方材料主管的管理。所有材料一经领取或签收，由乙方负责保管，如有损失由乙方承担。

- 8、乙方机械设备所有相关手续完备，机械设备性能应符合相关法律、法规要求，并经过有关检验检测合格，数量、型号满足业主、甲方要求及工程需要，并确保机况状态完好，经甲方验收后才能进场。因业主或监理等要求需增加设备，乙方必须无条件接受甲方的安排，并不得因此而向甲方索要任何费用。《乙方人员清单》及《乙方设备清单》作为本合同的附件，如未按甲方要求调进设备，在甲方书面通知后仍未进场，人员按500元/天，设备按5000元/台、天承担违约责任。

### 三、工程质量

1、工程质量必须全部达到现行国家验收标准（优秀等级并达到市优及以上质量奖项的评定标准）和业主要求，保证工程质量一次验收合格率100%，并符合设计和国家相关验收标准。

2、本合同工程在施工过程中，乙方应严格按照国家颁发现行的技术标准、技术规范、规程、业主招标文件（专用条款、通用条款、技术规范）、施工图纸、业主、监理、甲方等的规定、要求和交底进行施工。

3、每道工序完成后必须通知甲方现场人员会同监理（及业主）验收合格后，经甲方同意才能进入下道工序，甲方验收合格后经监理、业主、检测或其他单位抽检不合格引起返工等一切责任及费用由乙方负责。隐蔽工程在未经甲方自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用乙方自负。

4、乙方用于工程的材料、设备必须按甲方、业主和监理有关规定收取材料和设备的质量合格证、出厂证明书、试验报告单，进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。甲方的同意，不免除乙方的责任。

5、乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。如乙方整改不力，整改项目质量达不到业主、监理工程师和甲方质检人员的处理要求，甲方有权单方面解除合同，勒令乙方退场，并按乙方实际完成合格工程量的90%结算，剩余10%作为违反协议的违约金，并归甲方所有，同时乙方必须承担不合格工程整改发生的费用及一切责任。

6、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准完成本工程。乙方向甲方承诺，履行业主合同中与本合同有关的甲方的所有义务，并与甲方共同向业主承担履行本合同以及确保本工程质量的连带责任。

7、乙方向甲方承诺承担保修和缺陷修复责任。在质量保修和缺陷修复期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。

8、在工程施工、运营期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括审计部门、政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方等组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的各项违约金和损失。

9、甲方每收到政府质量监督部门、业主、监理工程师一份针对乙方工作内容的返工指令，乙方须承担违约金5000元，每收到一份停工指令，须承担违约金20000元。

另外，在甲方例行检查过程中，如发现乙方存在质量问题，要求乙方整改，而乙方未能及时整改时，每次承担违约金2000元。以上违约金均以甲方技术部门开具、经项目总工程师签署的违约金处罚单为依据，从乙方工程款中扣除，不论乙方是否签字认可，该违约金处罚单都有效。

### 四、工程进度

1、乙方必须按照甲方总体进度要求保质保量安全地完成本协议工程范围内的所有工作，且必须按甲方要求的月计划完成甲方每月下达的生产进度任务。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负责；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

2、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，应服从甲方安排，如实际进度不能达到计划要求时，根据现场实际情况，乙方应主动组织加班赶工。甲方不另增补加班或赶工费。

3、乙方应按甲方要求配备足够经验的施工人员，保证施工进度。甲方对乙方每个月下达施工进度计划任务书，并在每个月底对完成情况进行检查，如乙方连续两个月达不到项目部施工计划80%的工程量，甲方有权根据实际情况进行合同数量调整乃至单方解除本合同，施工时实际工程量的调整不降低或影响本合同条款的效力。解除本合同后，已完工程按合同单价的90%进行结算，乙方不得提出其他任何费用。 乙方须3日内撤离出场，不得有拖延和异议，且自行承担一切因此带来的损失。

4、乙方应按甲方要求配备足够机况良好的设备、经验丰富的施工人员，保证施工进度。如不能满足生产要求，甲方有权要求乙方增加设备与人员，费用由乙方负责。

5、在施工过程中因乙方自身原因造成超过本协议工期，甲方按2000元/天给予罚款，并由乙方承担延期的违约责任。

6、本合同工期已考虑以下内容:

6.1节假日及农忙季节对工期影响；

6.2雨季(不含台风暴雨及恶劣天气)对工期的影响；

6.3各分包、分项工程穿插施工对工期的影响；

如遇连续阴雨、台风、暴雨、地震以及人力不可抗拒的因素,和连续停水停电超过24小时,工期按实际天数顺延，所有停工延期时间均以甲方签证认可的时间为准。

7、乙方应严格按计划施工，如乙方因自身原因中途退场或被强行清退，对未完成的工程部分，甲方有权安排其它施工队进行施工，乙方不得阻拦。

8、乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，工期仍达不到甲方或本工程业主的施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，直至终止本协议，乙方必须服从或退场，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担。

五、工程管理与现场管理

1、甲方有权对本项目的工程质量、安全、进度、施工技术、物资采购及与本工程相关的所有事项进行全面的管理、控制与监督，制定有关规章制度与管理方法及保证措施。但甲方的管理、控制与监督不代替和减轻乙方自身的管理、控制与监督责任。

2、甲乙双方人员必须严格遵守甲方和项目部制定的各项管理制度，在甲方的统一安排下进行施工，有关计划、材料供应等工作应密切配合，保证施工顺利进行。乙方在每处工程施工前，必须向甲方提出书面开工申请，经甲方现场验收各项准备工作合格后方可开工。

3、甲方制定施工组织计划，做好技术、安全交底，并派出工程技术人员指导乙方的施工。乙方人员须认真参加甲方组织的技术培训和技术交底，培训合格方可进场施工。

4、乙方应当加强对施工人员的教育，教育和引导施工人员遵纪守法、安全生产和爱护公私财产。如乙方施工人员违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取强制措施予以制止，乙方应承担因施工人员违反法律法规、公司管理制度而造成的法律责任，并赔偿经济损失。

乙方与施工人员产生的劳动纠纷，由乙方负责解决，与甲方无关。乙方施工人员在工作期间发生工伤、工亡事故，乙方应承担用人单位义务，承担包括但不限于送其就医、工伤认定、劳动能力鉴定申请、医疗费用报销等各项责任。乙方人员在工作期间发生工伤、工亡事故，事故中甲方负有责任的，仍由乙方按照《工伤保险条例》的有关规定执行工伤事故处理各项程序及承担用人单位义务，甲方仅在其过错范围内承担相应的经济责任。

如因乙方的劳动人事纠纷、工伤保险待遇纠纷、合同纠纷、侵权纠纷等造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等），甲方可以从履约保证金或劳务报酬中直接扣除。

5、乙方现场负责人                  （身份证号               ）负责现场施工管理一切相关事宜，材料员                  （身份证号               ）负责办理领料手续。

6、乙方施工现场负责人不得擅自离开工地，每月在工地时间不得少于22天，离开时必须向甲方负责人请假，未经甲方同意不得更换，每更换一次需向甲方交纳1万元的保证金，新进人员报甲方同意并备案，甲方抽查乙方现场负责人不在现场时，每天 1000元。乙方施工现场负责人须按甲方要求认真填写施工日志，并按月上交甲方项目部。

7、乙方在施工过程中应当注意保护地上、地下各种管线以及国家和其他第三方的其他财产。由于乙方的原因造成第三方人身和财产损害的，由乙方自行负责；第三方造成乙方损失的，由乙方向第三方索赔，但甲方有义务协助乙方。

8、乙方的驻地建设，必须达到一定规模，自备交通工具及必要的办公设备，挂宣传标语和各项施工标志牌，以维护甲方的整体形象。乙方施工现场布置必须科学合理，整齐规范，按业主、监理对施工现场的管理办法进行布置。如乙方不执行或达不到标准，甲方负责进行购买、配置，并从乙方工程支付款中扣除，作为最终结算凭证。

9、乙方施工应严格按规范操作，修整好施工现场及施工便道，为了迎接业主等上级单位检查整理形象，所花费的费用由乙方负责。如乙方不按要求修整，甲方有权通过其它途径租调人员、设备修整，所花费的费用从乙方工程支付款中扣除，作为最终结算凭证。由于上级主管部门检查及其他任何原因造成的窝工及工期延误由乙方自行负责。

10、乙方无偿提供人员、设备配合甲方的取样、测量、试验、检测、验收，该费用已包含在相关单价内。当甲方测量放样完毕后，乙方应立即复核并对引桩进行保护。如有异议应在施工前向甲方提出，问题严重时应在施工前书面向主管领导报告，否则由于测量放样发生的问题和损失由乙方负责。乙方负责做现场砼、砂浆试块并对成果负责。

11、乙方每天必须将现场施工人员及设备动态情况报甲方现场施工管理人员，以便甲方及时掌握工地动态，如超过2天不及时报告，将对乙方处以2000元/天的处罚。

12、乙方施工时不得对其它工程和材料、设备造成损害，如有损害，必须及时按原标准维修好，如乙方不按项目部要求修复，甲方将安排其他队伍重新修复，所有费用由乙方负责。

13、乙方应加强与其他施工队协作，在施工中应顾全大局，加强对共同使用的施工设施的维护。

14、施工期间，乙方施工区域内道路及设施的维护和费用由乙方负责，甲方应提供协助。

15、乙方施工开挖、碾压震动、爆破等施工造成红线外土地侵占、水冲砂压、周边建筑物或构筑物损坏，由乙方负责赔偿。

16、进入工地的车辆必须严格遵守包括国家、地方、部门相关法律法规、规章制度等要求，证照、手续、保险齐全，性能完好。

### 六、安全生产、文明施工、现场协调和环境保护

1、乙方进场前必须与甲方签订安全生产合同。

2、乙方必须认真贯彻有关施工安全生产的法律法规、规章制度，进行安全教育，严格遵守安全操作规程，按法律法规、业主、地方政府、监理、甲方等要求配备必要的安全设施，并经甲方检查合格后方可进行施工。由于乙方管理、安全措施不力造成的任何事故，其一切责任和因此发生的费用由乙方自行负责。

3、乙方必须按照甲方要求为乙方所有人员提供必要的、符合质量要求的劳动保护用品。乙方所有人员必须购买人身意外伤害保险，该保险可由乙方书面上报人员名单，甲方统一购买，其费用由乙方负担。

4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，其损失及相关责任由乙方自行负责。

5、乙方应当采取切实措施，保证安全施工，施工期间做到无施工安全责任事故、无较大交通事故以及无爆炸、火灾事故，轻伤1年内不超过1起。

6、施工中发生的所有矛盾协调由乙方自行负责，乙方必须积极主动、正确处理好同当地老百姓、村组、乡镇及相关单位、上级主管部门的关系，并确保工程正常进行，由此发生的一切费用由乙方自行负责。乙方应在业主或甲方已办理好征用手续的永久性红线用地和临时用地内施工，不应超出用地范围施工，否则，所产生的矛盾纠纷由乙方自行处理，每发生一次甲方可收取乙方违约金500元/次。

7、施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准。

8、乙方应当采取切实有效措施，搞好环境保护：保证噪音、粉尘、污水排放量不高于国家标准；保证施工废渣回填绿化率达到100%。弃土场平整、边坡修整、复耕等费用乙方负责，保证不能水土流失。

9、由于乙方原因造成的安全事故、路群协调矛盾激化、环境保护事件，乙方承担全部责任，并由乙方承担甲方处理事件所发生的全部费用。

10、乙方所有设备、车辆、机手必须证照、手续齐全，及时标定，保险齐全，并由乙方负责一切费用，乙方须将相关证照、手续、保险复印件报送甲方项目部备案。

11、乙方必须安排专人负责安全施工，对现场安全进行有效管理，保证现场安全有序。乙方安全员须接受甲方培训和管理。乙方安全员须在每天下午6:00向项目部安全负责人电话报告工地安全生产情况，并做好安全记录。

12、乙方安全员须认真履职，发生安全事故，按甲方制度给予乙方处罚。

13、甲方统一制作和采购部分安全、文明施工设施和保护器材、标志标牌，乙方向甲方办理领用手续，其费用由乙方承担。乙方须加强保管安全设施，做好安全警示，如有丢失，须及时领用或购买补充完善，如乙方安全设施不完善又拒绝补充完善，甲方有权直接完善并列入乙方开支。

14、乙方在施工中如发现地下铺设物、埋藏物、文物等，应及时报告甲方，并配合有关部门处理。如因乙方施工致使地下敷设物、文物损失的，由乙方承担全部责任。有关部门处理上述问题影响乙方施工的，甲方不支付误工费。

15、乙方须当日清理施工垃圾并运到指定地点，做好成品保护及完工后的卫生清理(清理卫生标准：施工产生的垃圾做到活完场地清，地面无残渣无积土，材料集中分类码放整齐、毛坯地面洒水湿润但无积水，竣工达到墙面、地面、门窗和灯具无污染，不同材料交接口处干净清晰)。若无法完成上述工作，甲方可安排他人来做，发生的费用从进度款中扣除。

16、乙方必须按照相关要求为进入施工现场所有的施工人员提供符合防护要求的劳动保护用品，并确保按照国家标准和甲方的有关要求正确佩戴和使用。

17、乙方必须执行安全文明施工，在施工中须严格遵守安全操作规程，因违反操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，以及乙方在施工中出现的一切人身伤亡事故和对第三方造成的伤亡，全部责任由乙方承担，乙方应在第一时间将事故情况上报至甲方，甲方可配合乙方按流程申请保险赔付，相关损失按保险公司赔付的金额计算，甲方不承担任何责任。

18.施工场地拆迁协调复杂，需劳务单位自行协调，引发所有后果由劳务单位自行承担。

七、合同价款结算与支付

1、工程价款及施工变更

1.1合同价款：项目实行合同总价下浮率承包。

1.2分包单价应包括但不限于以下内容：

1.2.1乙方完成细目的工程量先按确认的数量乘以对应合同单价，再扣减从甲方领用的材料费和应摊销的其他费用后进行结算。

1.2.2计量规则包括但不限于业主招标文件的计量规则，合同单价、（项目、细目）工作内容、费用详细见按附后的合同价格清单。除清单所列细目外，其它与本工程细目内容有关的施工细目应作为完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

1.2.3本合同单价为综合固定含税价格。税费由乙方承担，因材料价格上涨或其他因素导致的乙方成本增加，甲方不予负责。

1.2.4本合同综合单价包括但不限于为实施和完成相关工程所需的施工准备费（队伍调迁、施工准备、房屋租赁）、劳务费（人工费）、材料费（本合同特别约定由甲方负责承担成本的材料除外）、运输费、机械设备费（含机械设备进出场）、装卸费、生活费、管理费、措施费、安全费、文明施工费、规费、保险、水电气、安装、缺陷修复、环保、临时工程的建设与拆除、税金和利润等，以及本合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

1.2.5各种手持工具、机具、测量工具。

1.2.6施工所需的临时用电线路的日常维修等费用。

1.2.7合同单价中己充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场与室内施工垃圾清理费、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合业主和甲方工作所作的工序调整等。

1.2.8临时配电箱、电线路，安装维护中小型机具、辅材、周转料具及其他费用均己包含在相应的单价内，施工过程中此费用不再调整。

- 1.2.9所有应由乙方交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用及其他费用均由乙方承担。

1.2.10在施工期间的所有预留洞的开孔、封堵、修补(门窗收口、管井吊洞、线槽修补等)费用。

1.2.11临时设施的维护费用。

1.2.12高层建筑超高费。

1.2.13工期内个人生活用水、用电等生活相关费。

1.2.14乙方作为经验丰富的施工单位，应当合理预见到施工中各种风险，施工图能够涵盖的施工内容、且施工组织设计中载明的施工方案以及施工单位为了自身施工方便而对施工方案进行的调整或对设计所进行的变更等均不属于可签证范围，如果因种种原因对不属于签证范围的细目有了签证单，此类签证单亦不成为工程结算的依据。

1.3本合同增值税计税方法：

- 本合同增值税发票类型：增值税  专用 发票。税率为  9 %。若在合同执行过程中遇国家税率政策调整，除不含税价格保持不变外，增值税税率、税额及含税价格按政策相应进行调整。

- 乙方须与结算同步开具等额的增值税发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款并解除合同。乙方必须提供真实、整洁、有效的增值税发票，若提供虚假的增值税发票和发生与增值税发票相关的违法行为，一切法律后果由乙方承担，甲方保留进一步追责的权利。

- 1.4施工变更

- 1.4.1施工中如需对原工作内容进行变更(建设单位和甲方双方书面确认并经监理单位签认的变更可作为劳务价款结算的依据)，甲方应提前2天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照发甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

(2)增减合同中约定的工程量：

(3)改变有关的施工时间和顺序：

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

(5)改变施工的用材或安装工艺及要求。

1.4.2由非乙方原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的甲方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

1.4.3由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

1.4.4变更工程的单价的确定

在本合同签订后如发生设计变更的，则乙方按变更文件及甲方技术交底的要求进行施工。若发生变更的细目与本合同工程量清单中的细目相同，只是数量发生变更的，则其单价仍按本合同的工程量清单中的承包单价执行。因变更而新增细目或因工作需要安排的合同外细目，参照业主批复的新增细目变更单价，按照甲方公司结算单价审批制度执行，原则是：

- 本合同单价有相同或相似、相近的细目，套用其单价结算；

- 本合同单价没有的新增细目，由项目部与乙方代表商定做好单价分析资料，报甲方公司审批确定后，作为双方变更结算的依据；

3）与业主合同没有的新增变更细目，由甲方根据业主批复的新增细目变更单价做好单价分析资料，报甲方公司审批确定后，乙方必须执行；

4）对无法实行计件的细目则以计时工资计算，计日工单价为100元/工日，乙方必须服从项目负责人的派遣单安排工作，完工后3天内签证确认。

- 结算款支付方式：

合同金额据实结算，如结算金额超出合同价，则以合同价作为最终合同价进行结算，如未超出合同价，则以实际结算金额作为最终合同价,工程完工经甲方验收合格后且项目结算完成后支付全部合同价款。付款前乙方应向甲方提供等额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。甲方应在上述付款条件成就后10个工作日内向以下乙方指定账户支付相应的款项。

- 特别约定：乙方作为专业从事工程建设的分包方，熟知本工程建设单位及当地政府的计量结算流程。因此，乙方充分理解在本合同履行中，甲方依据本合同约定的付款会受到建设单位及当地政府支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款比例以建设单位及当地政府的按期付款比例为前提，如因建设单位及当地政府迟延支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方劳务报酬且不承担违约责任。乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同向甲方索要劳务报酬及利息或其他资金成本。同时，乙方仍须积极配合甲方向建设单位及当地政府催付工程款，对上述迟延付款风险乙方明知且自愿承担。乙方对甲方享有的债权专属于乙方，并不得转让给任何其他方。

3、乙方结算工程数量的确认：

（1）附件《合同价格清单》中的数量为预计数量，仅作为双方签订合同的依据。实际结算数量以设计图纸、技术交底和安排为基础，并以乙方实际完成、依据《合同价格清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、监理和业主认可的合格工程数量为准。结算数量不能超过甲方同业主结算数量。

（2）乙方每完成一项工作，特别是隐蔽工程必须在覆盖前通知甲方共同到现场确认数量，作为结算依据，否则，为包含在其他相关工作以内，不予结算。甲方通知乙方到现场收方，乙方不参加或参加了但不在收方单上签认，按甲方已认可收方单上数量进行处理。如果有工程变更，施工中甲、乙双方共同收方，若收方数量超出计量数量，则按经审计确认的计量数量结算。

（3）财评、审计等核减工程量（含单价和数量）由乙方负责，甲方按核减结果扣减乙方结算。

4、施工期间乙方保证及时足额发放乙方人员工资，民工工资由乙方造表、造册，由甲方全员全额代发工人工资。

乙方应遵守并落实国务院颁布的《保障农民工工资支付条例》中的各项规定，按业主要求进行农民工实名制管理，确保农民工工资支付到位。乙方必须做好农民工实名制管理工作：农民工进场时，必须登记农民工的基本信息（姓名、性别、年龄、籍贯、家庭住址、联系电话等），必须建立农民工全部人员（包括曾经进场又退场的农民工）的用工管理台账（花名册），做好农民工考勤登记；必须与所聘农民工签订劳动合同，合同内容应当包含但不限于工资支付标准、支付时间、支付方式、用工时间、用工形式；根据《劳动合同》、考勤表、用工记录表、所聘农民工工作量统计表等制定农民工月工资发放表，与农民工本人进行核定后双方签字、按手印确认。乙方应对所聘农民工进行实名制管理工作，并进行日常考勤管理核查，编制农民工月工资发放表，编制农民工花名册、考勤册、工资支付等用工管理台账并做好相关资料的存档，甲方代付农民工工资，确保农民工工资支付到位。以上资料应报甲方备案，甲方随时有权抽查农民工工资支付情况。

5、当乙方因未及时支付工人工资、材料、租赁设备等费用而产生纠纷时，甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的工程款和履约保证金中扣除。

6、甲方有权对甲方支付给乙方的劳务费的使用情况进行监督。乙方所支出的费用必须与本分项工程相关，并具有真实、合法、有效的凭证原件由甲方负责代付乙方的费用（含民工工资）。

7、在本合同工程施工中，如业主资金不到位，实际地质情况与设计、环境不符，重大路群矛盾、方案变更，业主原因和不可抗力的外界因素等非乙方原因造成乙方停、窝工或工期延误等，甲方为工程安全、质量、环保、进度、文明工地、施工管理等因素造成的停工、节假日工地看护涉及的人员息工和机械设备停机等费用包含在乙方劳务费用总价内，不另行计价，乙方签订合同时已充分认识并考虑到上述风险和相关要素。由此所发生的劳务、机械设备、材料费及一切损失，全部由乙方负责，并继续服从甲方安排完成本合同各项施工任务。

8、非合同内确需发生的工程量，施工前须经项目经理、总工和项目部其他负责人集体研究同意后并由项目部负责人签署派遣单。完工3天内乙方应主动找项目部相关人员签证认可，此附件方可作为双方结算依据。超过3天未签证的非合同工程量视为包含在其他的工作单价内，项目部不予认可，费用乙方自负。

9、乙方必须配合甲方按照合同及甲方公司结算制度，及时做好已完工程的结算，否则甲方有权拒绝支付工程款项。

### 八、甲方与乙方双方的职责和权利

1、甲方的职责与权利

1.1负责组织图纸会审，制订施工方案，并进行技术交底和安全交底，统一技术档案资料的收集整理及交工验收。

1.2监督检查乙方实施的施工作业，有权对乙方发出质量单，并限定整改日期及整改标准，并提出整改要求。如限期整改不到位的将处以500元／次罚款。甲方的监督不免除乙方的责任。

1.3按合同支付费用，按合同时提供相关甲供材料。

1.4组建项目部管理班子，组织实施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。

1.5负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收。

1.6城区工地应统筹安排、协调解决施工用水、用电及施工场地。非城区工地由乙方自行解决用水、用电及施工场地。

1.7负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

1.8甲方有权按照施工管理规章制度对乙方的违规行为进行处理及罚款入的相关罚款，乙方的相关罚款在2日内向甲方缴纳或根据罚款单累计在结算中扣除。

- 乙方的责任与权利

2.1乙方的施工人员不得有犯罪前科，不得私招乱雇、使用零散工，不得共用或借用其他施工队伍。专业分包时乙方应当自行编制分包工程的施工方案，经甲方审查同意后报监理人书面同意。专业分包时乙方应完成相关工程的质检、试验等所有内业，并承担该内业的全包费用。

2.2按照甲方要求办理施工人员进场手续，相关费用由乙方承担。必须配合甲方做好安全考试、安全教育和安全演练等其他工作。

2.3城区施工现场未经甲方同意不得设集体食堂和集体宿舍。所有施工人员必须遵守法律、法规及现场各管理规章制度。严禁在施工现场酗酒、斗殴，违反者当事人双方当场开除。并处罚承包人1000元／次。严禁黄、赌、毒等违法行为，有违反者交由公安机关处理。

2.4根据甲方要求，甲方所供材料乙方应提前5天编制材料使用计划或排版图，加工定制材料应提前足够准备及生产的时间提出。材料进场后负责卸车并搬运到指定地点码放整齐(费用已包含在合同单价内)。乙方领取材料后应妥善保管，合理使用。乙方丢失、损坏和浪费的材料或设备应照价赔偿，并处以1000元罚款。

2.5乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按甲方要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。若乙方施工班组根据施工进度要求按时完成节点，甲方可奖励 / 元/次。施工进度节点由甲方根据进度需要安排决定并检查监督。

2.6严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，配备足够有经验的劳务人员、机具和辅料(必须达到国家相关质量标准)，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工：承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

2.7乙方的所有人员必须服从甲方管理、检查和指导，甲方在工程中对乙方提出的问题及相关要求时，乙方借故推辞不落实，甲方有权对乙方按施工管理规定进行处罚，每次500元。

2.8乙方在施工中因误解图纸或施工质量问题返工，所发生的费用全部由乙方承担。乙方不按照发包人的要求施工造成的损失由乙方承担。

2.9乙方要做好应对施工现场停水、停电、施工电梯故障或电梯提前拆除、工作检查等导致的临时停工，随时调整工作内容，避免出现窝工现象，提前做好材料准备和施工用水的储存等工作(注：施工单价己含意外的情况的费用，发生以上突发事件产生的费用发包人不予补贴，乙方自行承担)。

2.10乙方应有明确的组织机构，管理人员和班组长固定。乙方现场负责人未经甲方同意不准更换，必须随时在场监督，负责本辖区的管理，确保现场作业规范安全有序。

2.11按照业主方的合同工期要求和质量要求向甲方交付工程。

2.12按照甲方要求收集、整理、编报施工资料和结算资料，及时办理结算手续。

### 九、违约责任

1、如因业主不履行、不完全履行或迟延履行总包合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的，乙方表示理解并承诺：发生上述情况，不视为甲方违约。

2、乙方如将本合同工作内容转包或再分包，其分包合同无效，甲方有权单方面解除本合同，并且按照履约保证金的100%收取违约金，由此给甲方带来的损失由乙方赔偿。

3、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，或者达不到本合同要求时，乙方必须无条件进行返工处理，且不得影响甲方总工期，并由乙方承担由此发生的一切费用；乙方未按甲方要求进行返工处理，由此造成的损失由乙方负责，同时甲方有权终止本合同并处以损失额100%的违约金。

4、乙方有违反本合同下列条、款情形之一的，乙方除承担该条款规定的责任外，甲方有权扣留乙方交纳的保证金和已完成工程量的10%作为违约金。

（1）第三条第5款；

（2）第四条第3款；

5、未经甲方同意，乙方不得单方面退场。否则，按乙方违约处理，乙方未完工程量按双倍合同价扣除违约金，未完成结算前不予支付乙方的工程款，甲方保留继续向乙方要求赔偿损失等民事权利。

6、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金为5000元/天，最高不超过合同总金额的5％。

7、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方无法完成的，甲方可以委派其他劳务单位完成，耽误的乙方工作时间不予顺延。甲方可以要求乙方返工，产生的费用由乙方承担。延误的乙方工作时间不予顺延。

8、本项目乙方不得转包，不得借用或共用其他施工队伍，若出现此类行为，甲方有权收回乙方的承包权并追究乙方的责任。

9、凡本工程质量、工期和现场安全管理等未达到本合同约定的标准，以及乙方在其他方面未履行本合同的约定，乙方应承担相应损失以及甲方对乙方的处罚。

10、对于虚报、假报成本材料和工程量等其它严重违规违法行为，甲方视为乙方将无条件自动放弃承包权，同时由此带来的所有损失由乙方承担。

11、乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，应向甲方支付违约金20000元整，最高不超过合同总额的5％。延误的劳务乙方工作时间不予顺延。

12、若一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十、合同解除与合同权利义务合同终止

1、协议终止和解除

1.1双方履行完协议全部义务，乙方向甲方交付合格劳务作业成果，劳务报酬支付完毕，并经建设单位、设计单位、监理单位及质监单位验收合格，履行完保修任务后协议即告终止。

1.2甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

1.3因不可抗力造成合同无法履行双方协商可以解除本合同。

1.4不论何种原因，如主合同终止时，本合同自行终止。

1.5因乙方原因甲方接到建设单位通知，经甲方与建设单位协商，如建设单位坚持要求乙方撤离现场时，本合同终止。

1.6乙方单方终止合同，结算按乙方已经完成工程量的80%计算，另赔偿承包协议总价10%的违约金。

1.7在施工中发生以下情况时，甲方有权单方面解除本合同，并终止合同权利义务，乙方不得拒绝，并立即退场，并无权要求支付任何附加费用：

1.7.1乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。

1.7.2乙方因自身原因连续2个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

1.7.3乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。

1.7.4乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对工程施工和项目部或甲方公司形象造成了严重损害。

1.7.5乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。

1.7.6乙方已不具备继续施工的能力。

1.7.7乙方将本合同工程转包或再分包，本合同终止，由此产生的所有责任和损失由乙方承担，并按乙方已完工程款的50%结算。

1.7.8乙方利用甲方合同在社会上进行诈骗及其它不法行为的。

1.7.9乙方虚报材料数量或乙方伙同甲方人员虚报数量。

十一、其它事项

1、《合同单价清单》、《甲供材料清单》、《乙方人员清单》、《乙方设备清单》、《机械设备单价表》、劳务公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本存款账户开户许可证、身份证复印件、《授权委托书》、各种现行的施工技术规范作为本劳务合同的附件。

2、乙方合同签约（委托代理人）人              ，身份证号码                     手机号码            ，地址：                  作为甲方与其联系的信息，造成不能联系（送达文书）的后果由乙方承担。乙方合同签约人在此承诺，本人自愿以自然人身份，对乙方在本合同中所负担的全部民事责任，承担连带保证责任。

3、合同中甲方项目负责人系指项目经理、项目总工。

4、若在履行本合同过程中双方发生争议时，由双方友好协商解决；双方协商不成时，双方均同意向甲方总部住所地衡阳市蒸湘区人民法院提起诉讼。

5、本合同如因一方违约、另一方单方解除合同，或者经双方协商一致而解除合同，或者因其他而导致合同无效或解除，均不影响本合同有关责任归属、争议解决等条款的效力。

6、合同签订后，除本合同约定的合同终止事项或可以变更的事项出现外，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同。

7、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，各份效力相同。

8、本合同经双方签字并盖章，且自乙方实际进场工作之日生效。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或委托代表人： 联系电话： | 乙方（盖章）： 法定代表人或委托代表人： 联系电话： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签约时间： 年 月 日 |  |  |  |

附件

附件1：安全生产协议书

附件2：劳务合作廉政合同

附件3：现场施工人员安全违约责任细则

附件4：农民工工资支付承诺函

附件5：甲供材料汇总表

附件1

安全生产协议书

甲方：  衡阳公路桥梁建设有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：                          （以下简称“乙方”）

依照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和安全生产的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确甲乙双方的安全生产权利、责任和义务，经双方协商一致，现制定如下安全生产协议条款，以资共同遵守。

一、工程名称： 衡阳市第二福利院便道建设项目

二、地    点： 衡阳市雁峰区

三、安全范围：工程施工现场及作业人员的操作及其人身安全。

四、安全期限：从正式开工进场之日起至完工退场之日止。

五、甲方安全生产权利、责任和义务

1、告之乙方对分包施工工程承担直接管理责任。告之乙方施工人员应履行甲方公司及甲方规定的相应管理岗位安全生产职责。

2、向乙方施工人员发放甲方公司及甲方的安全生产规章制度、安全技术操作规程。

3、明确乙方的安全管理目标，并每月进行安全考核。

4、组织乙方施工人员参加甲方公司及甲方组织开展的三级安全教育和其它安全教育培训活动。

5、对乙方施工作业现场进行巡视检查，有权利制止乙方施工人员违章指挥，违章作业，违反劳动纪律的行为，并有权停止施工作业。

6、根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）,对乙方施工现场进行安全质量标准化达标工作检查，有权提出现场安全问题隐患整改消除的要求，并有权停止施工作业。

7、对乙方施工人员进行安全管理，有权对相关人员的安全行为依据甲方公司及甲方的规定进行奖励或处罚。

8、为乙方施工作业场所创造良好的作业环境。

六、乙方安全生产权利和义务

1、对本工程安全生产承担直接管理责任。相关施工人员应履行甲方公司及甲方规定相应管理岗位的安全生产职责，接受甲方的安全生产管理。

2、遵守甲方公司及甲方安全管理规章制度和安全技术操作规程，并组织学习。

3、确保完成以下安全管理目标：

3.1伤亡事故控制指标

  - 轻伤施工2人以下

  - 重伤事故为0

  - 死亡事故为0

3.2安全质量标准化达标目标

施工作业过程符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），通过安监机构的达标验收。

3.3文明施工目标

乙方支持配合甲方创建示范工地或示范工程。

4、参加甲方公司及甲方组织进行的三级安全教育和其它安全教育培训活动。定期组织施工人员进行安全教育培训。

5、特种作业人员持证上岗。分包施工作业过程中施工人员不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。

6、接受甲方公司及甲方的安全监督检查，对提出的安全问题隐患及时落实整改。

7、为施工人员配备必要的劳动防护用品。

8、发生重伤以上重大事故，主动施救并进行处置，承担施工作业人员轻伤、重伤、死亡事故的全部经济、法律和行政责任。

9、加强施工人员的管理和思想教育，做遵纪守法公民。接受甲方的奖励或处罚。

乙方现场安全第一责任人               电话：

乙方现场安全员                       电话：

七、违约责任

1、乙方因违章、违规、违纪行为或严重管理缺陷原因，导致以下情形：

1.1轻伤人数超过2人，每超过1人处罚1000元；

1.2重伤1人，处罚10000元/人；

1.3死亡1人，处罚100000元/人；

2、因乙方现场安全生产和文明施工不达标，未能一次通过安监机构安全质量标准化阶段性达标验收的，处罚款10000元/人。

3、乙方现场安全生产和文明施工不达标，未能创建示范工地或示范工程的，处罚款10000元。

4、乙方施工人员发生违章指挥，违章作业，违反劳动纪律的行为，可能导致严重后果的，每人次处罚款100-200元。详见附件四。

5、甲方日常巡视检查和安全达标检查发现乙方作业现场存在安全问题隐患。甲方告之乙方后，乙方未及时落实整改并消除的，甲方对乙方每处处200元罚款，并要求改正；拒不落实整改的，甲方派人员进行整改，乙方应承担甲方另派人员整改2倍费用的罚款。

6、乙方发生违约，甲方有权直接从支付的工程款扣除。

7、乙方人员以下情况应予清退：

7.1无身份证、计生证、健康证或证件不全的人员；

7.2进行吸毒、聚众赌博、偷盗、寻衅滋事、打架斗殴、破坏项目公共财物的人员；

7.3连续三次违章、违规、违纪，经教育不思悔改，不服从安全管理的人员。

7.4无有效特种作业操作证从事特种作业的人员。

八、争议解决

若在履行本合同过程中双方发生争议时，由双方友好协商解决；双方协商不成时，双方均同意向甲方总部住所地衡阳市蒸湘区人民法院提起诉讼。

九、其他

1、甲方对乙方安全生产奖励与处罚与项目部其它劳务（分包）单位一视同仁同等对待。本协议书与分包合同具同等效力。

2、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，各份效力相同

3、本协议有效期自签订之日起至本工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

委托代表人：                   委托代表人：

年    月    日                     年    月    日

附件2：

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，衡阳公路桥梁建设有限公司（以下称“甲方”）与劳务方              (以下称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

2、严格执行《工程劳务合作合同》文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方在业务活动中有违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条、甲方的义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及高消费娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给予乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。损失巨大的，甲方有权上报司法检察部门。未造成损失的，甲方有权扣留乙方交纳的履约保证金。

第五条、双方约定：  本合同由甲方总公司纪检监察机关负责监督执行，并对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条、本合同作为《工程劳务合作合同》的附件，经合同双方签署立即生效。

第八条、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交甲方监督部门一份。

甲方代表：                      乙方代表：

年     月    日               年     月    日

附件3：

衡阳公路桥梁建设有限公司

项目现场施工人员安全违约责任细则

编号:

| 序号 | 违章、违规、违纪事实 | 处罚金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场未戴工作卡 | 50/人·次 |
| 2 | 现场安全员未经批准，擅自离开现场整天（8小时） | 200/人·次 |
| 3 | 无正当理由不接受安全教育培训或不参加安全专门会议 | 50/人·次 |
| 4 | 现场施工管理违章指挥造成严重后果 | 200/人·次 |
| 5 | 进入施工现场部不戴安全帽（不穿工作服）或不按标准佩戴安全帽 | 50/人·次 |
| 6 | 高处悬空作业不系安全带或安全带系挂不符合要求 | 100/人·次 |
| 7 | 喝酒后上岗作业或打赤膊不穿衣服操作 | 100/人·次 |
| 8 | 穿拖鞋或高处作业未穿防滑鞋上岗操作 | 50/人·次 |
| 9 | 人工挖孔桩桩下作业不系安全带 | 100/人·次 |
| 10 | 吊篮工作人员从楼层上下 | 100/人·次 |
| 11 | 物料提升机载人上下 | 100/人·次 |
| 12 | 现场随地大小便 | 50/人·次 |
| 13 | 现场偷盗公共财物或大家斗殴致人受伤 | 200/人·次 |
| 14 | 从高空（2m以上）抛掷建筑材料，垃圾等物品 | 100/人·次 |
| 15 | 工序作业完工场地不及时清理 | 100/人·次 |
| 16 | 安排宿舍值日清扫未履行卫生职责 | 50/人·次 |
| 17 | 宿舍内做饭菜或使用电炉、热得快烧开水 | 100/人·次 |
| 18 | 电工带电操作 | 100/人·次 |
| 19 | 非电工私自连接电源或电气设备 | 100/人·次 |
| 20 | 电工无设备检验、调试、电阻测定及巡视、维修、检查操作记录或记录不全 | 100/人·次 |
| 21 | 未经批准擅自进行动火作业 | 50/人·次 |
| 22 | 不在规定的场所吸烟、在木工棚内吸烟或在易燃、易爆场所吸烟 | 100/人·次 |
| 23 | 有害有毒场所作业不佩戴防护用品 | 100/人·次 |
| 24 | 使用手持电动工具不带绝缘手套 | 50/人·次 |
| 25 | 塔吊、升降机、提升机司机无使用前每日检查和交接班记录 | 50/人·次 |
| 26 | 非持证人员操作塔吊、升降机、提升机 | 100/人·次 |
| 27 | 木工用手推送锯料或刨料 | 50/人·次 |
| 28 | 钢筋工用木棒插入立柱、墙体钢筋骨架作业 | 50/人·次 |
| 29 | 通道口楼层预留洞口或临边防护不严存在严重安全隐患 | 50/人·次 |

附件4：（每次请款时提供本承诺函）

农民工工资支付承诺函

致：                     公司

为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的要求，结合我公司承接                                 工程项目的施工实际情况，特作如下慎重承诺：

- 我公司将严格按照施工归属地上级主管部门以及贵公司关于农民工工资发放的相关要求，切实做好了农民工工资发放工作，我公司依法依规对所招用的农民工进行了实名制管理，编制了花名册；根据我公司薪酬福利政策、劳动合同约定、考勤、工程计量、计时计件单价等足额核算了本月应付农民工工资,并已经农民工本人、班组长、劳务管理员、分包方负责人签字确认。

2、工资发放人员都为我公司在本项目务工的人员，并在项目部办理过实名制登记手续，不存在人员遗漏、不实的情况。现特委托贵公司代为支付我聘用的民工工资，代为支付的工资款在贵公司对我的分包工程款中等额扣除。贵公司只是代我支付聘用的民工工资，该代为付款行为不代表本次代付工资的民工与贵公司存在劳动关系及其他权利义务。

3、我公司作为用工主体单位，对提供的实名制考勤记录的真实性负责，   年   月我公司共申请支付工资      元，本月农民工应付工资支付完成后，我公司本月及本月之前的农民工工资都已足额支付，不存在应付未付人员，不存在应付未付工资等情况。如我公司在以后以任何方式争议本月及本月之前的农民工人数、工资，视同恶意讨薪，愿意承担一切后果。如因农民工工资发放不到位或处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等讨薪事件的发生，我公司愿意承担由此造成的不良后果及一切经济责任。

4、本次委托代发的工资为税前工资，详见代发清单。所产生的个人所得税由我司自行申报和负责缴纳。本次委托支付产生的一切经济法律风险和损失由我司全部承担。我司承诺农民工收到贵司代发的工资后若有任何经济法律劳务纠纷，均由我司全部承担，无贵司无关。

法定代表人：（签字、盖章）

承诺单位：（盖章）                   日期：

附件5：

甲供材料汇总表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 消耗量. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

附件8

投标保证金

附件9

声明书

衡阳公路桥梁建设有限公司：

本公司郑重声明：贵公司对双方合同的格式条款，均已采取合理方式提示本公司，应注意部分免除或者减轻贵公司责任等与本公司有重大利害关系的条款，并已按照本公司的要求，对该合同格式条款进行了充分说明。

本公司对合同中的“特别约定：乙方（本公司）作为专业从事工程建设的劳务分包方，熟知本工程建设单位及当地政府的结算流程。因此，乙方充分理解在本合同履行中，甲方（贵公司）依据本合同约定的付款会受到建设单位及当地政府支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款比例以建设单位及当地政府的按期付款比例为前提，如因建设单位及当地政府迟延支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方劳务报酬且不承担违约责任。乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同向甲方索要劳务报酬及利息或其他资金成本。同时，乙方仍须积极配合甲方向建设单位及当地政府催付工程款。对上述迟延付款风险乙方明知且自愿承担。乙方对甲方享有的债权专属于乙方，并不得转让给任何其他方。”的内容充分理解，并同意在贵公司按照上述“特别约定”延期支付款项时，不追究贵公司的相关责任。

本声明书内容属实，并视为双方合同不可分割的组成部分，其为本公司的真实意思表示，本声明不存在欺诈、胁迫、重大误解等情形，本公司自愿为此承担相关法律责任。

特此声明！

声明人：（加盖公章）

法定代表人：（或委托代理人）

年     月     日

附件10  关联要求、联合体要求、增值税要求

关联要求响应：
我公司郑重声明，严格按照比选文件要求，不存在与其他投标人存在直接或间接的关联关系（包括但不限于控股、管理关系或同一实际控制人），也未委托其他关联公司参与本项目投标，完全满足比选文件关于关联企业的限制要求。

联合体要求响应：
我公司为独立投标人，不采用联合体形式参与本项目投标，完全满足招标文件要求。

增值税要求响应：
我公司承诺，若中标，将严格按照招标文件要求劳务开具税率为【9%】的增值税专用发票（发票类型：☑增值税专用发票 □普通发票），并确保发票信息真实、合法、有效，完全满足比选文件对增值税的相关要求。

公司名称：

法人或授权代表人：                 （签字盖章）

年   月   日

- 第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 中选候选人排序 | 对符合性评审、资格评审符合要求的参选单位进行报价评审，按照“报价偏差率最小”的原则进行排名，偏差率最小的排名第一，依此类推。偏差率相同的，参选人报价低于评标基准价的（负偏差）排在参选人报价高于评标基准价的（正偏差）之前。如报价完全一致，采用抽签或摇球方式确定中选候选人排序。 |
| 2.1 | 符合性评 审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书等相关文件一致。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“参选人须知前附表”第14项规定 |
|  |  | 参选签字盖章 | 按第三章“参选文件要求”中的规定签字盖章 |
|  |  | 投标报价 | 按“附件6报价一览表”要求投标报价（附报价清单） |
|  |  | 参选文件内容及格式 | 符合第三章“参选文件要求”第一条“参选文件编制主要内容及格式”的规定。 |
|  |  | 参选文件编制 | 符合第三章“参选文件要求”第二条“参选文件编制要求”的规定。 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为符合性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 2.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 类似项目业绩要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 安全许可证要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 关联要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 联合体要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 增值税要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 2.3 | 报价评审标准 | 投标报价 | 评标委员会对符合性评审、资格评审合格的参选人的有效投标报价平均数确定评标基准价，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式： S=（S1+S2+……Si-1+Si）／n 式中 S—— 评标基准价； Si—— 进入基准价计算的合格参选人的有效报价 (i=1,2,…,n); n——进入基准价计算的合格参选人有效报价个数。 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=(参选人报价一评标基准价)/评标基准价×100%。 按照“报价偏差率最小”的原则进行排名，偏差率最小的排名第一，依此类推。偏差率相同的，参选人报价低于评标基准价的（负偏差）排在参选人报价高于评标基准价的（正偏差）之前。 投标报价低于合同总价下浮 %则视为无效报价。 |